井巷工程（66分）

- 判断题

1 对  2对  3对  4对  5对  6对  7对

- 填空题

1.水平,倾斜及垂直向下。

2.风动空压机,电动空压机。

3.直径,岩性,节理裂隙。

4.  越大 。

5.综合掘进队 和 专业掘进队。

6.垂直式和倾斜式。

7.一次成巷；二次成巷。

8. (1)掘进与永久支护平行作业；(2)掘进与永久支护顺序作业；(3)掘进与水久支护交替作业。  9. 正氧平衡、负氧平衡 和 零氧平衡。

10.密度、爆力、猛度、爆速、殉爆距离

11.放热量大、反应速度快、生成大量气体。

14．延期装置。

- 简答题

1.为什么要综合防尘？

因为掘进过程中产生的粉尘极易在空气中浮游，被人吸入体内，时间久了就易患煤肺病、矽肺病，严重影响工人的身体健康，所以要综合防尘。

2.写出喷射混凝土的操作顺序。

喷射开始前，先用高压风、水清洗掉岩画上的爆破粉尘和岩体节理中的断层泥，以保证混凝土与岩面牢固粘结。喷射顺序是先墙后拱，自下而上进行。

3.写出编制循环图表的工作程序。

（1）合理选择施工作业方式和循环方式（2）确定循环进尺（3）确定工序和循环时间